Пошаговый план переноса MAX-бота
из Telegram reference

Каждый пункт = основа отдельного Codex-промта

Стратегия: перенос 1в1 из Telegram в MAX, без выдумывания новой UX-логики

Главное правило

• Один PR = один маленький кусок: экран, handler, service или flow.

• Codex сначала открывает Telegram reference, потом меняет MAX target.

• UX, тексты, кнопки, callbacks и бизнес-логика переносятся 1в1.

• Любые “улучшения”, “адаптации” и “примерно похожая логика” запрещены.

• Если Telegram и MAX конфликтуют — Codex не решает сам, а докладывает.

• Каждый PR обязан вернуть parity table, “not ported and why”, smoke checklist и команды проверок.

# Как пользоваться документом

• Идти сверху вниз: сначала P0, потом P1, затем P2/P3.

• Каждый блок PR можно почти напрямую превращать в промт для Codex.

• Нельзя объединять несколько пунктов в один PR, даже если кажется “быстрее”.

• Если после PR нет parity table и smoke checklist — PR не принимать.

• Если раздел не нужен для продажи, его можно временно скрыть, а не доводить до идеала.

# MVP cut line: что делать до продажи

## Сделать до показа/продажи

• Booking: защита от дублей, hub, услуги/категории, даты/слоты, create payload/comment/attribution.

• My bookings: active list, detail, cancellation.

• Registration/menu: first-run и role-based top menu.

• Public contacts/support.

• YClients settings/check.

• Safe diagnostics/error delivery.

• Broadcast: безопасный self/all flow или временно отключить массовую рассылку.

## Можно после первого клиента

• Reschedule/repeat booking.

• Contacts/support editors.

• Notification history polish.

• Advanced segments.

• Statistics/admin bookings/clients directory polish.

• Feedback/recovery/repeat/birthday funnels.

• Staff onboarding, loyalty/referrals, advanced dev tools.

## Можно временно скрыть/отключить

• Broadcast to all/YClients audiences до safety-проверки.

• Advanced segments: cancelled/by master/by service/birthday soon.

• Effectiveness analytics.

• Loyalty/referrals.

• Developer log export/user event search.

• Admin booking quick actions/search filters.

# Стандарт каждого будущего промта

TASK:
[PR-XXX — название]

STRICT RULE:
Telegram reference → MAX parity. Не придумывать UX/логику.

SOURCE OF TRUTH — Telegram reference files:
- ...

TARGET — MAX files:
- ...

PORT ONLY:
- ...

DO NOT:
- invent UX/logic
- touch unrelated flows
- modify telegram_reference/
- import aiogram

REQUIRED OUTPUT:
1. Telegram → MAX parity table
2. Files changed
3. Not ported and why
4. Smoke checklist
5. Commands run
6. Risks/follow-up

# Сводная дорожная карта

| # | Priority | Prompt title | Scope | Smoke / acceptance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | P0 | Booking confirm: защита от дублей | Только final confirm создания записи | Double tap создаёт максимум одну запись в YClients; второй tap получает friendly response; smoke: confirm 2–3 раза быстро. |
| 002 | P0 | Booking hub: первый экран записи | Только экран ✂️ Записаться и branch buttons | Текст/кнопки/order как Telegram; Back/Home работают; smoke: открыть запись из меню. |
| 003 | P0 | Booking services/categories | Только услуги/категории, empty state, pagination/back/home | Недоступные услуги скрыты; empty/error UX как Telegram; smoke: category with/without services. |
| 004 | P0 | Booking dates/slots | Только выбор даты/времени | Timezone филиала, прошлые/занятые слоты скрыты, stale slot friendly; smoke: today slots + old button. |
| 005 | P0 | Booking create payload/comment/attribution | Только YClients create payload, comment marker, local attribution | Record comment/attribution как Telegram; local attribution сохраняется; smoke: создать запись и проверить YClients comment. |
| 006 | P0 | My bookings active list | Только root/active list | Ownership по phone/client_id; active/past/cancelled filters; smoke: no bookings, future booking, cancelled booking. |
| 007 | P0 | My booking detail | Только details screen и видимость кнопок | Card text/status/date/master/services/buttons как Telegram; smoke: future/past/cancelled detail. |
| 008 | P0 | My booking cancel | Только cancel start/confirm/success/error | Confirmation UX и YClients cancellation как Telegram; smoke: cancel → back, cancel → confirm. |
| 009 | P0 | Registration first-run | Только first-run registration steps | Решить policy-first conflict; validation Russian + emojis; smoke: new user + invalid name/phone/birthdate. |
| 010 | P0 | Main menu user | Только menu для user | Labels/order/visible items как Telegram; no extra top-level без owner decision; smoke: открыть и нажать каждый пункт. |
| 011 | P0 | Main menu roles | Только top-level manager/admin/developer menus | Role matrix как Telegram; protected developer не ломается; smoke: manager/admin/developer menus. |
| 012 | P0 | Safe diagnostics/error delivery | Только error formatting, masking, developer alert | User видит generic Russian error; developer alert masked; smoke: safe test error. |
| 013 | P1 | Contacts public screen | Только публичный экран контактов | Адрес/телефон/часы/map buttons как Telegram; smoke: меню → контакты → карты. |
| 014 | P1 | Support public screen | Только публичный экран поддержки | Text + 🆘 Написать в поддержку, no raw link: line; smoke: меню → поддержка → кнопка. |
| 015 | P1 | YClients settings status | Только entry/status screen интеграции | Status/masking/buttons как Telegram; smoke: empty/saved settings. |
| 016 | P1 | YClients check errors | Только read-only connection check | Auth/rate-limit/server/network messages masked; smoke: valid/invalid credentials. |
| 017 | P1 | Back/Home/stale callbacks | Core screens only: booking entry, contacts, support, settings, my bookings root | Back/Home/stale behavior как Telegram; smoke: screen → Back/Home → old button. |
| 018 | P1 | Unknown text vs input states | Registration input states only | Invalid input получает field validation, не generic unknown; smoke: invalid name/phone/birthdate. |
| 019 | P1 | Broadcast self audience safety | One-time broadcast to self only | Self-send не трогает YClients и не шлёт другим; smoke: broadcast self. |
| 020 | P1 | Broadcast all YClients audience | All-clients estimate/confirm/report | YClients source, manual ignores notification settings, blocked skip, no duplicates, report; smoke: small test audience. |
| 021 | P1 | Notification history | Recent/failed/detail screens only | Fields/status/masking/navigation как Telegram; smoke: recent/failed/detail. |
| 022 | P1 | 48h reminder UX/test | 48h reminder test message and callbacks | Text/buttons/callbacks/history match Telegram; cancelled/deleted skipped; smoke: dev test 48h. |
| 023 | P1 | 2h reminder UX/test | 2h reminder test message | Text/buttons/history match Telegram; dev-test безопасен; smoke: dev test 2h. |
| 024 | P1 | Staff list | Personnel list screen only | Role labels/empty/protected developer; no restaurant wording; smoke: admin/developer staff list. |
| 025 | P1 | Role assignment permissions | Assign-role flow only | Manager/admin/developer can assign only allowed roles; smoke: admin tries developer, developer tries admin. |
| 026 | P1 | Settings hub parity | Settings root screen only | Entries/order/role gates match Telegram or owner decision; smoke: settings as each role. |
| 027 | P2 | My booking reschedule | Reschedule entry and transition | Prefill/fallback/status restrictions match Telegram. |
| 028 | P2 | My booking repeat | Repeat from history/detail | Service/master prefill or safe fallback like Telegram. |
| 029 | P2 | Contacts settings editor | Address/phone/hours/maps edit + preview/reset | Persistence, preview, reset to YClients, map links match Telegram. |
| 030 | P2 | Support settings editor | Username/link/description edit + preview | Username/link normalization and preview match Telegram. |
| 031 | P2 | Master photo settings | List/detail/upload/delete | Visual UX and validation match Telegram. |
| 032 | P2 | Segment active 30 | Active 30 screen + broadcast handoff | Source = YClients history; counts/handoff match Telegram. |
| 033 | P2 | Segment lost 30/60/90 | Lost segment screens | Periods/reasons/counts match Telegram. |
| 034 | P2 | Segment no future booking | No-future-booking segment | Clients with future bookings excluded using YClients source. |
| 035 | P2 | Segment cancelled booking | Cancelled booking segment | Cancelled/no-show definition matches Telegram. |
| 036 | P2 | Segment by master | Master picker + selected-master segment | Master list/counts use YClients and match Telegram. |
| 037 | P2 | Segment by service | Service picker + selected-service segment | Service list/counts use YClients and match Telegram. |
| 038 | P2 | Segment birthday soon | Birthday segment + handoff | Date window/text/counts match Telegram. |
| 039 | P2 | Feedback after visit | Request/rating/comment | Text/buttons/admin negative alert match Telegram. |
| 040 | P2 | Cancellation recovery | Recovery message + skip/dedup | Future booking skip, text/button/dedup match Telegram. |
| 041 | P2 | Repeat visit funnel | Outgoing message + dedup | Due logic, text/button, dedup match Telegram. |
| 042 | P2 | Birthday funnel | Birthday automation + dedup | Due date, text/button, dedup match Telegram. |
| 043 | P2 | Statistics summary | Summary by period | Periods, metric names, formatting, empty/error states match Telegram. |
| 044 | P2 | Admin bookings today | Today list only | Cards/statuses/source from YClients match Telegram. |
| 045 | P2 | Clients directory phone search | Phone search prompt/results/card | Normalization/masking/result limit/card match Telegram. |
| 046 | P2 | Clients directory name search | Name search prompt/results/card | Too-many-results, result selection/card match Telegram. |
| 047 | P3 | Loyalty/referrals decision | Только scope decision: port or hide | Owner decision documented; no placeholder UX. |
| 048 | P3 | Developer logs/user event search | Advanced dev tools only | Only developer sees logs/search; output masked. |
| 049 | P3 | Broadcast effectiveness | Effectiveness screen only | Metrics match Telegram or feature hidden. |

# Детальные пункты P0

• Блокеры MVP. Их делаем первыми и не распыляемся на P2/P3.

## PR-001 — Booking confirm: защита от дублей

| Priority | P0 |
| --- | --- |
| Scope | Только final confirm создания записи |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/booking_flow.py, telegram_reference/app/core/action_locks.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/booking.py, max_barbershop_bot/core/action_locks.py |
| Acceptance / smoke | Double tap создаёт максимум одну запись в YClients; второй tap получает friendly response; smoke: confirm 2–3 раза быстро. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-002 — Booking hub: первый экран записи

| Priority | P0 |
| --- | --- |
| Scope | Только экран ✂️ Записаться и branch buttons |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/booking_flow.py, telegram_reference/app/keyboards/booking.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/booking.py, max_barbershop_bot/ui/buttons.py, max_barbershop_bot/ui/texts.py |
| Acceptance / smoke | Текст/кнопки/order как Telegram; Back/Home работают; smoke: открыть запись из меню. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-003 — Booking services/categories

| Priority | P0 |
| --- | --- |
| Scope | Только услуги/категории, empty state, pagination/back/home |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/booking_flow.py, telegram_reference/app/integrations/yclients/service.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/booking.py, max_barbershop_bot/services/booking.py, max_barbershop_bot/ui/buttons.py |
| Acceptance / smoke | Недоступные услуги скрыты; empty/error UX как Telegram; smoke: category with/without services. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-004 — Booking dates/slots

| Priority | P0 |
| --- | --- |
| Scope | Только выбор даты/времени |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/booking_flow.py, telegram_reference/app/keyboards/booking.py, telegram_reference/app/services/company_time.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/booking.py, max_barbershop_bot/services/booking.py, max_barbershop_bot/services/company_time.py |
| Acceptance / smoke | Timezone филиала, прошлые/занятые слоты скрыты, stale slot friendly; smoke: today slots + old button. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-005 — Booking create payload/comment/attribution

| Priority | P0 |
| --- | --- |
| Scope | Только YClients create payload, comment marker, local attribution |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/booking_flow.py, telegram_reference/app/services/notification_history.py, telegram_reference/YCLIENTS REST API.pdf |
| MAX target | max_barbershop_bot/services/booking.py, max_barbershop_bot/flows/booking.py, max_barbershop_bot/repositories/platform_attribution.py, max_barbershop_bot/services/company_time.py |
| Acceptance / smoke | Record comment/attribution как Telegram; local attribution сохраняется; smoke: создать запись и проверить YClients comment. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-006 — My bookings active list

| Priority | P0 |
| --- | --- |
| Scope | Только root/active list |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/my_bookings.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/my_bookings.py, max_barbershop_bot/services/my_bookings.py, max_barbershop_bot/ui/buttons.py |
| Acceptance / smoke | Ownership по phone/client_id; active/past/cancelled filters; smoke: no bookings, future booking, cancelled booking. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-007 — My booking detail

| Priority | P0 |
| --- | --- |
| Scope | Только details screen и видимость кнопок |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/my_bookings.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/my_bookings.py, max_barbershop_bot/services/my_bookings.py, max_barbershop_bot/ui/buttons.py |
| Acceptance / smoke | Card text/status/date/master/services/buttons как Telegram; smoke: future/past/cancelled detail. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-008 — My booking cancel

| Priority | P0 |
| --- | --- |
| Scope | Только cancel start/confirm/success/error |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/my_bookings.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/my_bookings.py, max_barbershop_bot/services/my_bookings.py |
| Acceptance / smoke | Confirmation UX и YClients cancellation как Telegram; smoke: cancel → back, cancel → confirm. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-009 — Registration first-run

| Priority | P0 |
| --- | --- |
| Scope | Только first-run registration steps |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/start.py, telegram_reference/app/handlers/onboarding/registration.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/registration.py, max_barbershop_bot/services/registration.py, max_barbershop_bot/ui/screens.py, max_barbershop_bot/ui/buttons.py |
| Acceptance / smoke | Решить policy-first conflict; validation Russian + emojis; smoke: new user + invalid name/phone/birthdate. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-010 — Main menu user

| Priority | P0 |
| --- | --- |
| Scope | Только menu для user |
| Telegram source | telegram_reference/app/keyboards/menu.py, telegram_reference/app/keyboards/factory.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/ui/buttons.py, max_barbershop_bot/ui/screens.py, max_barbershop_bot/flows/menu.py |
| Acceptance / smoke | Labels/order/visible items как Telegram; no extra top-level без owner decision; smoke: открыть и нажать каждый пункт. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-011 — Main menu roles

| Priority | P0 |
| --- | --- |
| Scope | Только top-level manager/admin/developer menus |
| Telegram source | telegram_reference/app/keyboards/factory.py, telegram_reference/app/keyboards/menu.py, telegram_reference/app/core/staff_permissions.py, telegram_reference/app/handlers/dev.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/ui/buttons.py, max_barbershop_bot/core/permissions.py, max_barbershop_bot/flows/start.py |
| Acceptance / smoke | Role matrix как Telegram; protected developer не ломается; smoke: manager/admin/developer menus. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-012 — Safe diagnostics/error delivery

| Priority | P0 |
| --- | --- |
| Scope | Только error formatting, masking, developer alert |
| Telegram source | telegram_reference/app/middlewares/error_notify.py, telegram_reference/app/core/error_monitor.py, telegram_reference/app/core/security.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/core/error_handler.py, max_barbershop_bot/services/diagnostics.py, max_barbershop_bot/services/developer_diagnostics.py |
| Acceptance / smoke | User видит generic Russian error; developer alert masked; smoke: safe test error. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

# Детальные пункты P1

• Must-have для стабильного показа клиенту и админской работы.

## PR-013 — Contacts public screen

| Priority | P1 |
| --- | --- |
| Scope | Только публичный экран контактов |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/sections.py, telegram_reference/app/services/contacts.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/contacts.py, max_barbershop_bot/services/contacts.py, max_barbershop_bot/ui/buttons.py |
| Acceptance / smoke | Адрес/телефон/часы/map buttons как Telegram; smoke: меню → контакты → карты. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-014 — Support public screen

| Priority | P1 |
| --- | --- |
| Scope | Только публичный экран поддержки |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/sections.py, telegram_reference/app/services/support.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/support.py, max_barbershop_bot/repositories/support_settings.py, max_barbershop_bot/ui/buttons.py |
| Acceptance / smoke | Text + 🆘 Написать в поддержку, no raw link: line; smoke: меню → поддержка → кнопка. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-015 — YClients settings status

| Priority | P1 |
| --- | --- |
| Scope | Только entry/status screen интеграции |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/yclients_setup.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/yclients_settings.py, max_barbershop_bot/ui/buttons.py, max_barbershop_bot/repositories/yclients_settings.py |
| Acceptance / smoke | Status/masking/buttons как Telegram; smoke: empty/saved settings. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-016 — YClients check errors

| Priority | P1 |
| --- | --- |
| Scope | Только read-only connection check |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/yclients_setup.py, telegram_reference/app/integrations/yclients/errors.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/yclients_settings.py, max_barbershop_bot/services/yclients_settings.py, max_barbershop_bot/integrations/yclients/exceptions.py |
| Acceptance / smoke | Auth/rate-limit/server/network messages masked; smoke: valid/invalid credentials. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-017 — Back/Home/stale callbacks

| Priority | P1 |
| --- | --- |
| Scope | Core screens only: booking entry, contacts, support, settings, my bookings root |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/navigation.py, telegram_reference/app/core/navigation.py, telegram_reference/app/middlewares/callback_safety.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/services/navigation.py, max_barbershop_bot/core/state.py, max_barbershop_bot/flows/menu.py |
| Acceptance / smoke | Back/Home/stale behavior как Telegram; smoke: screen → Back/Home → old button. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-018 — Unknown text vs input states

| Priority | P1 |
| --- | --- |
| Scope | Registration input states only |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/fallback.py, telegram_reference/app/handlers/onboarding/registration.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/fallback.py, max_barbershop_bot/flows/registration.py, max_barbershop_bot/core/router.py |
| Acceptance / smoke | Invalid input получает field validation, не generic unknown; smoke: invalid name/phone/birthdate. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-019 — Broadcast self audience safety

| Priority | P1 |
| --- | --- |
| Scope | One-time broadcast to self only |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/notifications.py, telegram_reference/app/services/broadcast_sender.py, telegram_reference/tests/integration/test_one_time_broadcast_yclients_audiences.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/broadcasts.py, max_barbershop_bot/services/broadcasts.py |
| Acceptance / smoke | Self-send не трогает YClients и не шлёт другим; smoke: broadcast self. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-020 — Broadcast all YClients audience

| Priority | P1 |
| --- | --- |
| Scope | All-clients estimate/confirm/report |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/notifications.py, telegram_reference/app/services/broadcast_sender.py, telegram_reference/tests/integration/test_one_time_broadcast_yclients_audiences.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/broadcasts.py, max_barbershop_bot/services/omnichannel_broadcasts.py, max_barbershop_bot/repositories/omnichannel_broadcasts.py |
| Acceptance / smoke | YClients source, manual ignores notification settings, blocked skip, no duplicates, report; smoke: small test audience. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-021 — Notification history

| Priority | P1 |
| --- | --- |
| Scope | Recent/failed/detail screens only |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/notifications.py, telegram_reference/app/services/notification_history.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/notification_history.py, max_barbershop_bot/repositories/notification_history.py |
| Acceptance / smoke | Fields/status/masking/navigation как Telegram; smoke: recent/failed/detail. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-022 — 48h reminder UX/test

| Priority | P1 |
| --- | --- |
| Scope | 48h reminder test message and callbacks |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/booking_reminders.py, telegram_reference/app/services/booking_reminders.py, telegram_reference/app/handlers/notifications.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/broadcasts.py, max_barbershop_bot/services/reminders.py, max_barbershop_bot/services/notifications.py |
| Acceptance / smoke | Text/buttons/callbacks/history match Telegram; cancelled/deleted skipped; smoke: dev test 48h. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-023 — 2h reminder UX/test

| Priority | P1 |
| --- | --- |
| Scope | 2h reminder test message |
| Telegram source | telegram_reference/app/services/booking_reminders.py, telegram_reference/app/handlers/notifications.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/broadcasts.py, max_barbershop_bot/services/reminders.py, max_barbershop_bot/services/notifications.py |
| Acceptance / smoke | Text/buttons/history match Telegram; dev-test безопасен; smoke: dev test 2h. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-024 — Staff list

| Priority | P1 |
| --- | --- |
| Scope | Personnel list screen only |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/staff/personnel.py, telegram_reference/app/keyboards/staff.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/staff.py, max_barbershop_bot/repositories/staff_roles.py |
| Acceptance / smoke | Role labels/empty/protected developer; no restaurant wording; smoke: admin/developer staff list. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-025 — Role assignment permissions

| Priority | P1 |
| --- | --- |
| Scope | Assign-role flow only |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/staff/personnel.py, telegram_reference/app/core/staff_permissions.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/staff.py, max_barbershop_bot/core/permissions.py |
| Acceptance / smoke | Manager/admin/developer can assign only allowed roles; smoke: admin tries developer, developer tries admin. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-026 — Settings hub parity

| Priority | P1 |
| --- | --- |
| Scope | Settings root screen only |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/sections.py, telegram_reference/app/handlers/master_photos_settings.py, telegram_reference/app/handlers/notifications.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/settings.py, max_barbershop_bot/ui/buttons.py, max_barbershop_bot/ui/texts.py |
| Acceptance / smoke | Entries/order/role gates match Telegram or owner decision; smoke: settings as each role. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

# Детальные пункты P2

• Можно делать после стабилизации MVP или после первого клиента.

## PR-027 — My booking reschedule

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | Reschedule entry and transition |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/my_bookings.py, telegram_reference/app/handlers/booking_flow.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/my_bookings.py, max_barbershop_bot/flows/booking.py, max_barbershop_bot/services/my_bookings.py |
| Acceptance / smoke | Prefill/fallback/status restrictions match Telegram. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-028 — My booking repeat

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | Repeat from history/detail |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/my_bookings.py, telegram_reference/app/handlers/booking_flow.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/my_bookings.py, max_barbershop_bot/flows/booking.py |
| Acceptance / smoke | Service/master prefill or safe fallback like Telegram. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-029 — Contacts settings editor

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | Address/phone/hours/maps edit + preview/reset |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/master_photos_settings.py, telegram_reference/app/repositories/contacts_override.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/settings.py, max_barbershop_bot/services/contacts.py, max_barbershop_bot/repositories/settings.py |
| Acceptance / smoke | Persistence, preview, reset to YClients, map links match Telegram. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-030 — Support settings editor

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | Username/link/description edit + preview |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/master_photos_settings.py, telegram_reference/app/repositories/support_settings.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/settings.py, max_barbershop_bot/repositories/support_settings.py |
| Acceptance / smoke | Username/link normalization and preview match Telegram. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-031 — Master photo settings

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | List/detail/upload/delete |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/master_photos_settings.py, telegram_reference/app/repositories/master_photos.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/master_photos.py, max_barbershop_bot/services/master_photos.py, max_barbershop_bot/ui/buttons.py |
| Acceptance / smoke | Visual UX and validation match Telegram. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-032 — Segment active 30

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | Active 30 screen + broadcast handoff |
| Telegram source | telegram_reference/app/services/client_segments.py, telegram_reference/app/handlers/notifications.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/client_segments.py, max_barbershop_bot/services/client_segments.py, max_barbershop_bot/flows/broadcasts.py |
| Acceptance / smoke | Source = YClients history; counts/handoff match Telegram. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-033 — Segment lost 30/60/90

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | Lost segment screens |
| Telegram source | telegram_reference/app/services/client_segments.py, telegram_reference/app/services/lost_clients.py, telegram_reference/app/handlers/notifications.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/client_segments.py, max_barbershop_bot/flows/lost_clients.py, max_barbershop_bot/services/lost_clients.py |
| Acceptance / smoke | Periods/reasons/counts match Telegram. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-034 — Segment no future booking

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | No-future-booking segment |
| Telegram source | telegram_reference/app/services/client_segments.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/client_segments.py, max_barbershop_bot/services/client_segments.py |
| Acceptance / smoke | Clients with future bookings excluded using YClients source. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-035 — Segment cancelled booking

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | Cancelled booking segment |
| Telegram source | telegram_reference/app/services/client_segments.py, telegram_reference/app/handlers/notifications.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/client_segments.py, max_barbershop_bot/services/client_segments.py |
| Acceptance / smoke | Cancelled/no-show definition matches Telegram. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-036 — Segment by master

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | Master picker + selected-master segment |
| Telegram source | telegram_reference/app/services/client_segments.py, telegram_reference/app/handlers/notifications.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/client_segments.py, max_barbershop_bot/services/client_segments.py |
| Acceptance / smoke | Master list/counts use YClients and match Telegram. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-037 — Segment by service

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | Service picker + selected-service segment |
| Telegram source | telegram_reference/app/services/client_segments.py, telegram_reference/app/handlers/notifications.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/client_segments.py, max_barbershop_bot/services/client_segments.py |
| Acceptance / smoke | Service list/counts use YClients and match Telegram. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-038 — Segment birthday soon

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | Birthday segment + handoff |
| Telegram source | telegram_reference/app/services/client_segments.py, telegram_reference/app/services/birthday_funnel.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/client_segments.py, max_barbershop_bot/services/client_segments.py, max_barbershop_bot/services/birthday_funnel.py |
| Acceptance / smoke | Date window/text/counts match Telegram. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-039 — Feedback after visit

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | Request/rating/comment |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/feedback.py, telegram_reference/app/services/post_visit_feedback.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/feedback.py, max_barbershop_bot/services/feedback.py |
| Acceptance / smoke | Text/buttons/admin negative alert match Telegram. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-040 — Cancellation recovery

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | Recovery message + skip/dedup |
| Telegram source | telegram_reference/app/services/cancellation_recovery.py, telegram_reference/app/services/cancellation_recovery_sender.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/services/cancellation_recovery.py |
| Acceptance / smoke | Future booking skip, text/button/dedup match Telegram. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-041 — Repeat visit funnel

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | Outgoing message + dedup |
| Telegram source | telegram_reference/app/services/repeat_visit.py, telegram_reference/app/repositories/repeat_visit_events.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/services/repeat_visit.py, max_barbershop_bot/repositories/repeat_visit_events.py |
| Acceptance / smoke | Due logic, text/button, dedup match Telegram. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-042 — Birthday funnel

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | Birthday automation + dedup |
| Telegram source | telegram_reference/app/services/birthday_funnel.py, telegram_reference/app/repositories/birthday_funnel_events.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/services/birthday_funnel.py, max_barbershop_bot/repositories/birthday_funnel_events.py |
| Acceptance / smoke | Due date, text/button, dedup match Telegram. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-043 — Statistics summary

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | Summary by period |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/statistics.py, telegram_reference/app/services/statistics.py, telegram_reference/app/keyboards/statistics.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/statistics.py, max_barbershop_bot/services/statistics.py |
| Acceptance / smoke | Periods, metric names, formatting, empty/error states match Telegram. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-044 — Admin bookings today

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | Today list only |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/admin_bookings.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/admin_bookings.py, max_barbershop_bot/services/admin_bookings.py |
| Acceptance / smoke | Cards/statuses/source from YClients match Telegram. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-045 — Clients directory phone search

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | Phone search prompt/results/card |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/clients_directory.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/clients_directory.py, max_barbershop_bot/integrations/yclients/service.py |
| Acceptance / smoke | Normalization/masking/result limit/card match Telegram. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-046 — Clients directory name search

| Priority | P2 |
| --- | --- |
| Scope | Name search prompt/results/card |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/clients_directory.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/clients_directory.py, max_barbershop_bot/integrations/yclients/service.py |
| Acceptance / smoke | Too-many-results, result selection/card match Telegram. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

# Детальные пункты P3

• Низкий приоритет: решение “портировать или скрыть”.

## PR-047 — Loyalty/referrals decision

| Priority | P3 |
| --- | --- |
| Scope | Только scope decision: port or hide |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/loyalty_mvp.py, telegram_reference/app/handlers/loyalty/, telegram_reference/app/services/loyalty_mvp.py, telegram_reference/app/repositories/referrals.py |
| MAX target | Decide after owner answer |
| Acceptance / smoke | Owner decision documented; no placeholder UX. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-048 — Developer logs/user event search

| Priority | P3 |
| --- | --- |
| Scope | Advanced dev tools only |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/dev.py, telegram_reference/app/handlers/system.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/services/developer_diagnostics.py, max_barbershop_bot/flows/settings.py |
| Acceptance / smoke | Only developer sees logs/search; output masked. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

## PR-049 — Broadcast effectiveness

| Priority | P3 |
| --- | --- |
| Scope | Effectiveness screen only |
| Telegram source | telegram_reference/app/handlers/notifications.py, telegram_reference/app/services/effectiveness.py |
| MAX target | max_barbershop_bot/flows/broadcasts.py, max_barbershop_bot/services/broadcasts.py |
| Acceptance / smoke | Metrics match Telegram or feature hidden. |

Жёсткие правила для промта

• Перед кодом открыть Telegram source и выписать Telegram → MAX parity table.

• Перенести только указанный scope. Ничего вне target-файлов без объяснения.

• Не менять UX, тексты и callback-flow по своему вкусу.

• В отчёте обязательно: not ported and why, smoke checklist, commands run.

Базовый Do NOT

Do NOT invent UX. Do NOT rewrite unrelated flows. Do NOT modify telegram_reference/. Do NOT import aiogram. Do NOT create placeholders.

# Следующие 10 промтов — рекомендуемый порядок старта

# Конфликты: нельзя решать молча

• 1. Policy-first registration in MAX vs Telegram contact-first registration. Нужно решение владельца.

• 2. Reply keyboard in Telegram vs inline buttons in MAX. Нужно определить, достаточно ли labels/order parity.

• 3. Top-level 👥 Мастера in MAX user menu. В Telegram parity это не подтверждено.

• 4. YClients/notification history top-level placement. В Telegram часть разделов может быть внутри settings/notifications.

• 5. Support/map URL buttons. Если MAX URL buttons не поддерживает, нужно описать platform limitation.

• 6. Broadcast delivery priority Telegram/MAX. Нужен owner decision, если omnichannel логика отличается.

• 7. Local DB audience vs YClients audience. Для клиентских сегментов и массовых рассылок source of truth должен быть YClients.

• 8. Loyalty/referrals. Есть в Telegram reference, но неочевидно, нужно ли для первого MAX MVP.

• 9. GIF/video broadcast support. Не обещать parity без проверки MAX transport.

# Проверки после каждого PR

python -m compileall max_barbershop_bot
rg "from aiogram|import aiogram" max_barbershop_bot || true
rg "TODO|pass|placeholder|заглуш|not implemented|unknown command|Я пока не знаю" max_barbershop_bot telegram_reference docs || true
rg "Рассылка|Мои записи|Сегменты|Уведомления|Тест уведомлений|Диагностика|Клиенты|Персонал|Настройки|YClients" max_barbershop_bot telegram_reference docs || true
git diff --check